毕业论文过程指导记录成果表

面向工具调用智能体的安全防火墙 Web 应用系统设计与实现

| 学生姓名：霍玮放 | 指导教师：杨波 教授 |
| --- | --- |
| 学院：工学院 | 专业班级：电气工程及其自动化（辅修） / 电气24-3 |
| 学号：230206108 | 统计期间：2026年1月1日至2026年5月14日 |

## 统计口径

节假日依据：国务院办公厅《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2025〕7号）。

剔除法定假期中的周六：2026年01月03日（元旦假期）、2026年02月21日（春节假期）、2026年04月04日（清明节）、2026年05月02日（劳动节）。2026年02月14日、02月28日、05月09日虽为调休上班日，但均为周六且不属于放假日，因此按“每周六除节假日”口径计入。

## 过程指导记录

| 序号 | 指导日期 | 指导内容 | 论文进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年01月10日 | 明确毕业论文选题和研究边界，确认课题聚焦 OpenClaw 工具调用智能体的安全防火墙；梳理系统需要解决的输入扫描、工具门控、人工审批和审计追踪问题。 | 完成论文题目初步确定，形成 Agent-Firewall 的核心定位说明；仓库基础结构和 README 已具备，开始整理开题与绪论材料。 |
| 2 | 2026年01月17日 | 指导国内外研究现状写作，要求区分提示词注入检测、Agent 运行时安全评估和工程防护框架三类相关工作，并避免把安全能力写成单一算法。 | 完成绪论中研究背景、研究现状和研究目标草稿；初步形成工具滥用、越权调用、间接注入和敏感信息泄露等风险分类。 |
| 3 | 2026年01月24日 | 讨论需求分析与威胁模型，明确系统资产、攻击者能力、信任边界和防护需求；要求论文中把 Telegram 入口与核心 Agent-Firewall 边界分开表述。 | 完成第2章框架，整理本机部署约束、OpenClaw 选型依据、功能需求和非功能需求；资产与攻击路径表已初步完成。 |
| 4 | 2026年01月31日 | 审阅系统总体架构方案，确定 Proxy Service、Agent Runtime、Frontend 三层结构；要求用图示说明消息入口、安全壳、工具执行和 Trace/Audit 的关系。 | 完成总体架构图初稿和模块划分说明；明确 Proxy Service 负责扫描、审批和控制平面，Agent Runtime 负责运行图和工具门控。 |
| 5 | 2026年02月07日 | 推进后端接口和运行图实现，重点检查 scan-only 接口、请求审计、策略配置和 runtime graph 的边界；要求代码实现与论文方法章节保持一致。 | FastAPI 后端和 Agent Runtime 基础链路已跑通；开始补充 `/v1/scan`、请求审计、运行图节点和配置读取相关测试。 |
| 6 | 2026年02月14日 | 指导 pre-tool gate 设计，要求围绕 RBAC、工具参数 Schema、敏感能力确认和越权调用阻断展开；同时明确 protected tool abstraction 的论文表述。 | 完成前置工具门控核心逻辑和单元测试；论文方法章节开始写入 role、intent、tool plan、policy decision 等关键字段。 |
| 7 | 2026年02月28日 | 补充 post-tool gate 与 Trace 证据链设计，强调工具返回内容也属于不可信输入，需处理 PII、密钥、连接串、间接注入和超长输出。 | 完成输出清洗、截断和 Trace-run 记录字段梳理；形成工具执行前、执行中、执行后均可审计的证据链描述。 |
| 8 | 2026年03月07日 | 检查 OpenClaw 工具桥接方案，要求论文说明 direct 对照入口不属于受保护链路，受保护 `/agent/chat` 必须经过 runtime spec、pre-tool gate 和 post-tool gate。 | OpenClaw skill provider 桥接和 Skills & Hooks 发现流程基本完成；保留 MCP provider slot 作为可扩展边界，避免夸大为已充分验证的真实链路。 |
| 9 | 2026年03月14日 | 指导前端控制台材料整理，要求 Attack Playground、Approvals/Audit、Bot Agents、Skills & Hooks、Trace/Audit 和 Runtime Settings 页面服务于论文证据链。 | 完成前端主要页面说明和截图材料整理；论文第3章补充控制台对攻击演练、审批闭环和运行时诊断的支撑作用。 |
| 10 | 2026年03月21日 | 讨论实验案例库与评价口径，要求主实验、独立 YAML 场景资产和公开基准映射场景分开统计；明确 baseline、策略配置和预期决策标签。 | 整理 358 个 JSON 主实验场景和 147 个 YAML 场景资产；确定未保护直连 LLM、fast rules-only 和 balanced 策略三组对照口径。 |
| 11 | 2026年03月28日 | 审阅实验结果与指标表述，要求只写可复现数据，不把 direct LLM 拒答误判为系统防护；重点核对阻断、修改、放行和工具链回放结果。 | 完成主实验数据统计：fast 策略 269/358，balanced 策略 274/358；Agent 核心门控测试 125 项通过，离线工具链回放 11/11 通过。 |
| 12 | 2026年04月11日 | 指导公开基准映射评测写法，要求说明 AgentDojo、ToolEmu、Agent Security Bench 等只是启发来源，映射场景需转化为本项目可执行输入。 | 新增 40 条公开基准启发的映射评测场景，并在受保护 `/agent/chat` 链路执行；初步结果为 36/40 通过，15 条输入层阻断。 |
| 13 | 2026年04月18日 | 集中修改第5章实验设计与结果分析，要求补充失败样本讨论、xfail 边界和风险解释，避免只展示通过率而缺少问题归因。 | 完成实验环境、LLM 参数、数据案例库、baseline 和结果表格的统一整理；补充 balanced 策略剩余误放样本和输出回显风险分析。 |
| 14 | 2026年04月25日 | 审阅第3章和第4章正文，要求系统设计、方法流程和代码文件位置互相对应；图表标题、表格编号、接口名称和路径写法需统一。 | 完成系统总体设计、scan-only 流水线、Agent Runtime 运行图、pre-tool gate、post-tool gate、intervention 和 Trace 审计章节整合。 |
| 15 | 2026年05月09日 | 进行定稿前指导，要求摘要、结论和实验结论保持一致；安排最终本机 OpenClaw 无破坏复测，并把复测证据谨慎写入第5章和摘要。 | 论文主体已基本完成，进入格式核查、摘要压缩、参考资料核对和复测材料补充阶段；准备补充 `/agent/chat` 受保护工具调用 Trace 证据。 |

说明：本表按论文推进过程整理，内容可用于毕业论文过程指导记录、阶段性成果归档和答辩材料备查。